| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ XÂY DỰNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /TB-SXD | Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

| Kính gửi: | Sở Giáo dục và Đào tạo. |
| --- | --- |

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định  về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 07/3/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Sơn Hà, hạng mục: Hệ thống PCCC; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 18/TD-PCCC ngày 25/01/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Văn bản chấp thuận nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy tại Công văn số 28/NT-PCCC ngày 21/3/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Báo cáo số 307/BC-SGDĐT ngày 01/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Trường THPT Sơn Hà, hạng mục: Hệ thống PCCC; kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 11/4/2025; Văn bản số 1123/SGDĐT-KHTC ngày 16/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc báo cáo hoàn thành công tác khắc phục hoàn thiện các tồn tại của công trình Trường THPT Sơn Hà, hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 17/02/2025;

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Trường THPT Sơn Hà, hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

b) Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Sơn Hà, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

- Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn hướng dẫn thoát nạn; hệ thống chống sét đánh thẳng; bình chữa cháy xách tay; thiết bị PCCC;

- Bề nước ngầm kích thước (21x4,6x2,55)m, nước được cấp từ giếng khoan bơm chìm;

- Nhà đặt máy bơm đặt trên bể ngầm, thiết kế hình chữ nhật, nhà 01 tầng, chiều cao 2,5m, tường xây gạch bao che, hoàn thiện quét vôi lăn sơn;

- Hành lang cầu nối giữa lớp học 14 phòng và nhà bộ môn; một số thiết bị như: máy bơm chữa cháy động cơ điện, tủ trung tâm báo cháy,…

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nêu tại Báo cáo số 307/BC-SGDĐT ngày 01/4/2025; Văn bản số 1123/SGDĐT-KHTC ngày 16/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc báo cáo hoàn thành công tác khắc phục hoàn thiện các tồn tại của công trình Trường THPT Sơn Hà, hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy./.

| Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như trên; - TT PV-KS TTHCC tỉnh (H48.42-250402-0009); - GĐ, PGĐ (N.H.Hồng); - Lưu VT, KCHT (V). |  |
|  | Nguyễn Hữu Hồng |