| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SXD | Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025 |

BÁO CÁO

Về việc thẩm tra, đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các tiêu chí,

chỉ tiêu đối với thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ

xây dựng nông thôn mới năm 2024

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quyết định “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 1322/SNNMT-PQT ngày 11/4/2024 về việc khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đối với thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, Sở Xây dựng thực hiện việc thẩm tra, đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu đối với thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, gồm các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA

1. Yêu cầu hồ sơ

Thành phố Quảng Ngãi hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới đối với: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Giai đoạn 2015-2020, thực hiện theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận 14/14 xã thuộc thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể: Tịnh Châu, Tịnh Khê (2015); Tịnh Long, Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Nghĩa Phú (2017); Tịnh Kỳ, Nghĩa An (2018); Nghĩa Hà, Tịnh Hòa, Tịnh Ấn Đông (2019); Nghĩa Dõng, Tịnh Thiện, Nghĩa Dũng (2020).

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, ngoài Tiêu chí số 1, 2, 9, có điều chỉnh, bổ sung thêm Chỉ tiêu 17.5 thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở 14 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định một số tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: “Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025); Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m²/người".

2.1. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới

2.1.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch

a) Quy định chung: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn; Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

- Toàn thành phố có đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; trong đó, bao gồm 14/14 xã (đạt tỷ lệ 100%) nằm trong quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. UBND thành phố đã tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch chung; các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND 14/14 xã để người dân biết và thực hiện.

- Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021. Đồng thời, hiện tại UBND thành phố đang triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi để thay thế cho Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 02/6/2016.

b) Đánh giá chung: Tại thời điểm thẩm tra, 14/14 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (tỷ lệ 100%) đã và đang thực hiện việc duy trì tốt mức độ đạt chuẩn Tiêu chí số 1 (về Quy hoạch) giai đoạn 2021 - 2025 theo như Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

2.1.2. Tiêu chí số 02 - Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ Đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: cứng hóa 100%.

- Tỷ lệ Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm cứng hóa 100%.

- Tỷ lệ Đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm  100% (cứng hóa ≥ 70%).

- Tỷ lệ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100% (cứng hóa ≥ 70%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Có 14/14 xã đạt tỷ lệ Đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm cứng hóa 100%.

- Có 14/14 xã đạt tỷ lệ Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm cứng hóa 100%.

- Có 14/14 xã đạt tỷ lệ Đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100% và tỷ lệ cứng hóa ≥ 70%.

- Có 14/14 xã đạt tỷ lệ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100% và tỷ lệ cứng hóa ≥ 70%.

c) Đánh giá chung: Qua kiểm tra, đánh giá các tiêu chí giao thông của 14/14 xã, thành phố Quảng Ngãi; Sở Xây dựng thống nhất xác nhận mức độ đạt Tiêu chí số 2 - Giao thông của 14/14 xã, thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới theo như Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

2.1.3. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

a) Quy định chung: Chỉ tiêu nhà tạm, nhà dột nát: không có; Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: ≥ 80%. Theo số liệu báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi  tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/4/2025:

- Xã Tịnh Khê:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 93,6% (3.135/3.351 nhà)

- Xã Tịnh Kỳ:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 95% (2.388/2.514 nhà)

- Xã Tịnh Long:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 94,6% (2.055/1.945 nhà)

- Xã Tịnh Ấn Đông:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 95,2% (1.553/1.632 nhà)

- Xã Tịnh An:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 99,4% (2.134/2.146 nhà)

- Xã Tịnh Châu:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 86,9% (1.404/1.616 nhà)

- Xã Tịnh Hòa:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 93,4% (2.780/2.977 nhà)

- Xã Tịnh Thiện:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 96,8% (2.144/2.216 nhà)

- Xã Tịnh Ấn Tây:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 96,4% (2.244/2.327 nhà)

- Xã Nghĩa An:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 90,5% (3.800/4.199 nhà)

- Xã Nghĩa Phú:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 98,4% (1.623/1.649 nhà)

- Xã Nghĩa Hà:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 91,1% (3.766/4.136 nhà)

- Xã Nghĩa Dõng:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 96,4% (2.244/2.328 nhà)

- Xã Nghĩa Dũng:

+ Nhà tạm, nhà dột nát: không có;

+ Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn: 98,4% (2.196/2.231 nhà)

b) Đánh giá chung: Tính từ thời điểm đạt chuẩn các tiêu chí (đã được thẩm tra, thẩm định và UBND tỉnh ra quyết định công nhận trước năm 2020), đến nay các xã đã thực hiện việc điều tra, thống kê lại các hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định về nhà ở của Bộ Xây dựng trên địa bàn 14 xã, qua đó nhằm duy trì và đánh giá mức đạt chuẩn tiêu chí theo như Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

2.1.4. Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm

a) Quy định chung

- Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi, việc mai táng tại các xã phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán của địa phương, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh, hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường theo quy định.

- UBND 14/14 xã đang có kế hoạch tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân giảm dần và cam kết sẽ ngừng việc chôn cất tại các nghĩa trang hiện trạng cho đến khi Nghĩa trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi đưa vào sử dụng (Nghĩa trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi - phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021).

b) Đánh giá chung: Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND 14/14 xã phải tập trung tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, giám sát; lập tức ngừng ngay và không được để xảy ra tình trạng chôn cất tự phát tại các nghĩa trang trên địa bàn xã, mà phải thực hiện chôn cất tại các nghĩa trang theo quy hoạch trong khu vực lân cận, đúng quy định theo như Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

2.2. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

a) Quy định chung: Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm tra, đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của 03 xã: Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (tại các Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 09/4/2024; 1258/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 và 1580/QĐ-UBND ngày 17/12/2024).

b) Đánh giá chung: Các xã: Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 theo quy định và đến nay được duy trì, đánh giá mức đạt chuẩn tiêu chí.

c) Đối với tiêu chí "Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m²/người".

c.1) Quy định chung: đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m²/người.

Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm tra, đánh giá, xác nhận mức độ đạt hoàn thành tiêu chí đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đến năm 2023 đã đạt là 5,15m²/người (tại Báo cáo số 119/BC-SXD ngày 28/8/2024).

d) Đánh giá chung: đạt

II. ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ

1. Về hồ sơ

- Qua kiểm tra, Sở Xây dựng xác nhận thành phố Quảng Ngãi đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

- Đánh giá chung: Đạt.

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí

Qua thẩm tra, đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của 14/14 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn theo quy định, cụ thể như sau:

- Có 14/14 xã (tỷ lệ 100%) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Các xã: Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

III. NHỮNG ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Tiêu chí Quy hoạch

a) Ưu điểm

Việc hoàn thành tiêu chí quy hoạch là cơ sở để triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần vào việc đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

b) Tồn tại, hạn chế

Theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định trong đồ án Quy hoạch chung xã được duyệt có "quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn". Tuy nhiên, thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II và theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì các xã thuộc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt thì được xác định đã đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới. Do vậy, trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi được phê duyệt sẽ không thể xác định cụ thể khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn riêng biệt, theo như quy định nêu trên.

c) Giải pháp khắc phục

Hiện tại, 14/14 xã thuộc thành phố thuộc khu vực định hướng phát triển đô thị. Do vậy, trong thời gian đến, để đảm bảo thực hiện theo quy hoạch đô thị được duyệt, đề nghị UBND thành phố cần rà soát, đánh giá và quy hoạch các khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (nghiên cứu lồng ghép trong các khu chức năng khác: cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã,...) đảm bảo kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường cho khu dân cư, phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị được duyệt; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của địa phương, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tiêu chí giao thông

a) Ưu điểm

Có sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tăng tỷ lệ cứng hóa, điện chiếu sáng, hệ thống báo hiệu đường bộ, cây xanh đường xã, thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng trên địa bàn các xã nông thôn mới.

b) Tồn tại, hạn chế

Một số tuyến đường ngõ xóm, trục chính nội đồng tại một số xã mặc dù  tỷ cứng hóa đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên vẫn còn đường đất, chưa cứng hóa 100%.

c) Giải pháp khắc phục

Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cứng hóa các tuyến đường xã, thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã. Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; lòng đường, lề đường không bị lấn chiếm, không bị che khuất tầm nhìn; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì thường xuyên.

3. Tiêu chí Nhà ở dân cư

a) Ưu điểm

Có sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trong việc nâng cao chất lượng nhà ở; thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn các xã nông thôn mới.

b) Tồn tại, hạn chế

Mặc dù trên địa bàn các xã không còn nhà tạm, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn đảm bảo quy định, bên cạnh đó trên địa bàn các xã vẫn còn một số nhà chưa đạt chuẩn.

c) Giải pháp khắc phục

UBND thành phố phối hợp, chỉ đạo UBND các xã có kế hoạch vận động hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể và nguồn lực khác tham gia hỗ trợ trong việc sửa chữa, xây mới nhà ở để đảm bảo đạt chuẩn, an toàn, nâng cao chất lượng nhà ở.

4. Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm

a) Ưu điểm

Việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung phù hợp với quy định sẽ đảm bảo sử dụng đất nghĩa trang hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với phong tục, tập quán tốt của địa phương; từng bước khoanh vùng, đóng cửa và di dời các nghĩa trang hiện trạng không đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc đô thị và nông thôn.

b) Tồn tại, hạn chế

Hiện nay, trên địa bàn 14/14 xã vẫn còn tồn tại nhiều nghĩa trang hiện trạng nằm rải rác trong khu vực dân cư, khu sản xuất nông nghiệp,... Công tác quản lý nghĩa trang còn nhiều bất cập, hệ thống hạ tầng khu nghĩa trang chưa đồng bộ, hệ thống thoát nước và thu gom nước thải vẫn còn lộn xộn, có khả năng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

c) Giải pháp khắc phục

UBND thành phố cần sớm triển khai, kêu gọi đầu tư xây dựng lò hỏa táng, nghĩa trang tập trung theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo phù hợp với quy định. Từng bước đóng cửa, di dời các nghĩa trang hiện trạng theo đúng lộ trình.

## IV. KẾT LUẬN

- Qua thẩm tra, đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của 14/14 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Sở Xây dựng xác nhận 14/14 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu "17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Hoàn chỉnh hồ sơ về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch, Tiêu chí số 2 - Giao thông, Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư và Chỉ tiêu 17.9 "Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch" thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường để xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 như trên theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Sở Xây dựng đề nghị cấp thẩm quyền xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo); - Sở Nông nghiệp và Môi trường; - Chi cục PTNT, QLCL và thị trường nông sản; - UBND thành phố Quảng Ngãi; - Giám đốc Sở (báo cáo); - Lãnh đạo Sở; - Các Phòng: QLN&TTBĐS, QHKT; - Lưu: VT, KCHT.Lâm. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Mai Văn Hà |
| --- | --- |